湘西州无障碍环境建设五年行动计划

（2021—2025年）（征求意见稿）

为加快推进无障碍环境建设，进一步保障残疾人、老年人等社会成员平等参与社会生活，根据《无障碍环境建设条例》《湖南省无障碍环境建设管理办法》《湖南省无障碍环境建设五年行动计划》（2021—2025年）等法规规章，结合我州实际，制定本计划。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实习近平总书记考察湖南重要讲话和关于无障碍环境建设的重要指示精神，坚持“以人民为中心”的发展思想，贯彻实施《湖南省无障碍环境建设管理办法》和《湖南省无障碍环境建设五年行动计划》（2021—2025年），全面提升我州无障碍环境建设管理水平。

二、发展目标

到2025年，科学规范、运转高效的无障碍环境建设工作机制基本建立，“三同步”等无障碍环境建设管理制度全面落实，无障碍环境建设管理法治化科技化水平明显提高，全社会关心、支持、参与无障碍环境建设的氛围不断增强，无障碍设施覆盖面显著扩大，无障碍信息交流全面深化，无障碍服务质量明显提升，残疾人、老年人等在内的全体社会成员参与社会生活、获得公共服务的环境更舒适、更便利，全面完成2021-2025年期间湘西州无障碍环境建设设施改造重点任务，推进全州无障碍环境建设与经济社会建设协调发展。各县市要根据本地实际，明确2021-2025年期间无障碍环境建设重点任务，制定重点任务清单，并做好落实落地。

三、工作机制

为了切实加强对无障碍环境建设工作的领导，建立各司其职、协调配合的工作机制，切实发挥组织、协调作用，成立湘西州无障碍环境建设工作领导小组，由州政府分管副州长任组长，州政府副秘书长、州住建局局长任副组长，成员由州委宣传部、州发改委、州教体局、州工信局、州公安局、州民政局、州财政局、州住建局、州文广旅局、州卫健局、州交通运输局、州人社局、州残联和县市区有关领导同志组成。

领导小组下设办公室，办公室设在州住建局（办公室主任由住建局局长兼任），加强对全州无障碍环境建设管理工作的指导、统筹和协调。领导小组建立联络员制度，联络员由各成员单位相关工作人员担任。各县市区、有关州直部门要相应成立领导机构和工作机构，确保工作顺利推进。

四、主要任务

（一）实施共识汇聚行动

1.开展“无障碍环境宣传周”活动。在每年12月的第一周，开展“无障碍环境宣传周”活动，通过多种载体广泛开展形式多样的宣传活动，普及广大群众的无障碍理念。（责任单位：责任单位：州残联、州住建局、州民政局、州工信局、州卫健委）

2.切实抓好媒体宣传。充分发挥电视、广播、报刊、网络等媒体作用，普及无障碍知识，倡导扶老助残，通过典型案例展示和实体体验交流，引导公众树立“消除障碍、融合共享”理念。（责任单位：州委宣传部、州文广旅局）

3.制定无障碍环境建设的地方性法规、规章和标准，将《无障碍环境建设条例》《湖南省无障碍环境建设管理办法》等法规规章纳入部门行业“八五”普法内容。〔责任单位：州司法局、州住建局、州残联，其他相关单位〕

4.广泛动员社会参与。鼓励、动员残疾人协会、老年协会、行业协会、公益组织、志愿者组织等社会力量通过开展调研活动、组织无障碍观影、扶助出行、志愿服务等活动参与无障碍环境建设，形成“人人有责、人人尽责、人人享有”的局面。（责任单位：州残联、州住建局、州民政局、州工信局、州卫健委，其他相关单位）

（二）实施品质提升行动

5.改善城市道路设施。新建、改建、扩建道路的人行道，在路口、出入口及人行横道等处缘石坡道设置率达到100%。在新建、改建、扩建的主要商业街、步行街和视觉障碍集中区域周边道路、坡道等处的人行道，科学、合理设置行进盲道和提示盲道。市州中心城区新建、改建、扩建及视觉障碍者集中区域的人行横道，配置过街语音提示装置率达到100%。（责任单位：县市区人民政府，州住建局、州公安局）

6.完善公共交通设施。根据无障碍环境的要求在城市公共汽车配备字幕和语音报站系统，逐步实现公共汽车内外使用。城市公共汽车和出租车的运营单位要配置一定比例的无障碍车辆，有条件的应加大公交站台的无障碍改造。汽车客运站、轨道交通站、城市公共交通枢纽要完善无障碍设施，未达到现行标准的，运营单位要分批改造，并优化无障碍标识系统。公共交通场所根据需要配备轮椅等辅助器具，设置为残疾人、老年人等社会成员服务的低位服务台、购票设施、等候专座和绿色通道。城市大中型公共停车场和居住区的停车场，应按照标准设置无障碍停车位，并在显著位置设置标识。（责任单位：县市区人民政府，州交通运输局、州住建局、州公安局，其他相关单位）

7.优化公共服务场所设施。优先推进国家机关和交通运输、金融服务、文化旅游服务、医疗卫生、商业服务、教育、体育、康复托养、养老机构、特殊教育、社会福利、邮政、电信等领域公共服务场所的无障碍改造，坚持因地制宜、可达性、便利性的原则，优化无障碍通道，实施出入口坡化处理，设置低位服务设施、无障碍电梯、无障碍卫生间以及用于信息交流的语音、字幕、标识等无障碍设施。到2023年，州级国家机关和县级人民政府的公共服务场所无障碍设施基本达标；到2025年，有条件的县级国家机关和乡镇人民政府的公共服务场所无障碍设施基本达标。（责任单位：县市区人民政府，州住建局，其他相关单位）

8.推动信息交流无障碍。不断完善信息无障碍建设发展环境，融入智慧城市发展，拓宽互联网、大数据、人工智能等新技术在无障碍环境领域的应用，推广应用手语视频交流、手机导航、电子地图等无障碍信息服务功能。加大视力、听力、言语残疾人信息消费资费优惠幅度，促进其参与社会交流。州级电视台至少在一个电视新闻栏目定期配播手语。2023年前，州政府、有条件的县市区人民政府、州级政府部门和各级残疾人组织网站达到无障碍网站设计标准。逐步完善12345社会求助、报警、火警、交通事故报警、医疗急救等公共服务系统，逐步具备文字信息传送和语音呼叫功能，方便残疾人、老年人等社会成员报警、呼救。（责任单位：县市区人民政府，州工信局、州公安局、州文广旅局、州残联，其他相关单位）

9.推进老旧小区无障碍改造。在城镇老旧小区改造工作中，同步推进公共厕所、坡道、扶手、电梯等与残疾人、老年人日常生活密切相关的无障碍设施改造。（责任单位：县市区人民政府，州发改委、州住建局）

10.支持阅读无障碍应用。州、县市区级人民政府设立的公共图书馆全部设置视力残疾人阅览室，配备盲文图书及相关阅读设备，为其阅读书籍、使用网络提供便利，并引导有效使用。（责任单位：县市区人民政府，州委宣传部、州文广旅局）

（三）实施示范引领行动

11.开展无障碍城市和村镇创建活动。全州至少确定1个县（市区），有条件的县（市区）确定1个村镇开展全国无障碍城市、村镇创建活动，实现1个以上县市区和若干个村镇创建全国无障碍建设城市、先进城市和村镇的目标。（责任单位：县市区人民政府，州住建局、州民政局、州工信局、州残联、州卫健委）

12.加快推进困难家庭无障碍（适老化）改造。“十四五”期间，全面完成省分困难残疾人家庭实施无障碍改造任务；全面完成省分困难高龄、失能、残疾老年人家庭实施适老化改造，配备辅助器具和防走失装置等设施。（责任单位:县市区人民政府，州残联、州民政局）

13.打造示范样板工程。在建设城市新区、重大公共服务工程时，选择政务服务中心、交通枢纽、城市公园等部分重点工程项目，同步打造“无障碍市民中心”“无障碍交通枢纽”“无障碍主题公园”等无障碍环境建设精品示范样板。（责任单位：县市区人民政府，州住建局、州残联）

（四）实施维护管理行动

14.建立管理维护机制。进一步明确无障碍设施的所有权或管理权，督促所有权人或管理者制定责任清单，履行管理和维护责任，及时维护被损毁、故障、弃用的无障碍设施，保证其功能完善、使用安全、有效利用。（责任单位：县市区人民政府，州住建局，其他相关单位）

15.规范设置停车区域。根据城市建设情况，科学合理设置机动车、共享电动车、共享单车等停车区域，确保其与盲道等无障碍设施保持安全、合理距离。（责任单位：县市区人民政府，州住建局、州公安局，其他相关单位）

16.改造维护缘石坡道。全面排查县市城区主要人行道缘石坡道不达标设置、毁损情况，分批实施维护和改造，确保满足乘轮椅者的通行需求。（责任单位：县市区人民政府，州住建局）

17.开展集中清理整治。集中清理整治盲道、通道、停车位、卫生间等无障碍设施占用、毁损、隔离物阻断问题。对占用、毁损或者阻断无障碍设施的行为，城市管理部门或者相关部门要及时予以制止，依法处理。（责任单位县市区人民政府，州住建局、州公安局，其他相关单位）

（五）实施强基固本行动

18.严格执行“三同步”制度。严格执行《无障碍设计规范》《无障碍设施施工验收及维护规范》等国家标准，压实建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及施工图审查机构责任，确保无障碍设施与主体工程“同步设计、同步施工、同步验收投入使用”制度落实。（责任单位：州住建局）

19.建设无障碍领域专业队伍。每年组织对从事建设、设计、施工、监理等单位从业人员进行无障碍标准、规范等内容的系统培训，将《无障碍设计规范》等无障碍知识纳入相关职业培训或者考试的内容，建设具有无障碍理念和能力的专业队伍。（责任单位：州住建局、州人社局、州残联，其他相关单位）

20.建立事前体验制度。县市每年分别确定2-3个重点公共建设项目纳入体验制度，建设单位在验收前组织、邀请残疾人、老年人等社会成员代表参与无障碍设施体验和评价，推动无障碍设施贴合需求，发挥实效。（责任单位：州、县市区人民政府，州残联、州卫健委、州住建局）

五、保障措施

（一）加强组织领导

县市区人民政府应加强对本行政区域内无障碍环境建设工作的组织领导，各级政府主要领导负总责，政府分管领导具体负责。县市区人民政府和州直相关部门要明确具体目标和措施。各级政府残疾人工作委员会充分发挥组织、协调、指导和督促职能，促进各职能部门依法依规履职。

（二）保障经费投入

建立稳定增长的资金投入机制，州县财政应根据每年无障碍环境改造计划安排适当资金，优先推进公共场所无障碍设施建设和改造，并对工作成效好的县市给予奖补。同时通过“冠名”、社会捐赠等方式鼓励社会力量参与无障碍环境建设。

（三）强化督导考核

各地要将无障碍环境建设情况纳入文明城市、文明单位测评体系和各级政府绩效评估的内容，设定具体考核指标和分值。州人民政府定期组织监督检查，对各县市人民政府和州直相关部门工作进展情况进行通报。推动将无障碍环境建设管理相关法规纳入人大执法检查重点。建立以残疾人、老年人为主体的专业无障碍督导员队伍，发挥残疾人、老年人等社会组织及其成员的作用，加强社会监督。

（四）广泛宣传发动

将无障碍环境建设管理有关法律法规宣传教育纳入各级党委（组）中心组学习的重要内容。广播电台、电视台、报刊、新闻网站等媒体应当按照有关规定安排一定时段或版面开展无障碍环境建设的公益宣传，及时报道建设动态和典型经验，营造全社会关心、全员参与支持无障碍环境建设管理的良好氛围，形成政府主导，部门各负其责，全社会共同参与的良好局面。

附件：

- 1.州残联关于《湘西州无障碍环境建设五年行动计划（2021-2025年）》的说明

2.湖南省无障碍环境建设管理办法

3.湖南省无障碍环境建设五年行动计划（2021—2025年）

湘西州残联

2021年10月8日

州残联关于《湘西州无障碍环境建设五年行动计划（2021-2025年）》的说明

《湘西州无障碍环境建设五年行动计划(2021-2025年)》已草拟，说明如下：

一、背景

一是贯彻落实习近平总书记考察湖南重要讲话精神的具体举措。2020年9月，习近平总书记考察湖南时作出重要指示：“要督促抓好现有残疾人扶持政策的落实。进一步完善残疾人服务保障的政策体系，特别是无障碍环境的标准化、规范化建设”。2020年10月，省委十一届十一次全会作出决定，明确提出“制定实施无障碍环境建设行动计划”，州委在《关于深入学习贯彻习近平总书记考察湖南主要讲话精神奋力谱写新时代坚持和发展中国特色社会主义新湘西新篇章的决定》中也明确提出制定和实施无障碍环境建设行动计划。二是人民有需求。无障碍环境是残疾人、老年人等社会成员平等参与社会生活、实现融合发展的重要措施，是社会文明进步的重要标志，是国家保障民生、完善基本公共服务的重要体现。我州现有各类残疾人19万多人，60岁以上的老年人50万多人，约占全州常住人口的1/4。无障碍环境已成为残疾人、老年人等社会群体的迫切需求和美好生活需要。三是工作有需要。2020年颁布了《湖南省无障碍环境建设管理办法》《湖南省无障碍环境建设五年行动计划》（2021—2025年），州委、州政府高度重视无障碍环境建设。但目前我州无障碍环境建设仍存在一些问题，如：无障碍环境意识尚未全面形成，有的部门单位依法履行无障碍环境建设义务的积极性、主动性不强;部分新建设施未落实无障碍设计国家标准;已建成建筑和设施的无障碍达标改造任务比较繁重;无障碍设施的使用管理亟需规范;信息无障碍、服务无障碍水平有待进一步提高。需要针对存在问题，采取措施行动，推进无障碍环境的标准化、规范化建设。

二、主要任务

《行动计划》按省文件精神，提出实施“共识汇聚、品质提升、示范引领、维护管理、强基固本”等五项行动20项具体工作任务。一是将加强宣传教育，引导社会树立无障碍理念放在首位。二是从改善城市道路设施、完善公共交通设施、优化公共服务场所设施、推动信息交流无障碍、推进老旧小区无障碍改造、支持阅读无障碍、落实便利化措施等7个方面，全面提升无障碍基础设施设备建设。三是建立管理维护机制，厘清权责，规范使用，集中整治，着力解决“重建轻管”问题，确保已有无障碍设施有效使用和规范管理。四是抓好制度落实，建设专业队伍，建立健全无障碍环境建设长效机制。

三、保障措施

目前，工作机制不健全、缺乏激励措施、经费投入不足成为制约我州无障碍环境建设的瓶颈问题，《行动计划》从加强组织领导、保障经费投入、强化督导考核等方面提出解决办法。在加强组织领导方面，强化政府的组织领导责任，明确各级政府主要领导负总责，分管领导具体负责，政府残工委履行组织、协调、指导、督促职能，各部门依法依规履职;在保障经费投入方面，采取统筹政府、责任单位、财政、社会等各方力量的多元解决方案;在督导考核方面，将无障碍环境建设情况纳入文明城市、文明单位测评体系和政府绩效评估的内容，鼓励建立以残疾人、老年人为主体的专业无障碍督导员队伍。